P R I J E D L O G

ODLUKE

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2014. GODINI

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA:  Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik

Željko Poredoš, mag.ing.traff, pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, prosinac 2014. godine

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11. i 144/12.) i članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga, na svojoj ___ sjednici održanoj dana _______ 2014. godine, donosi

O D L U K U

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2014. GODINI

Članak 1.

Mijenja se i dopunjuje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini (Službeni glasnik Međimurske županije br. 17/13. i 8/14.) tako da sada glasi:

SKUPINA  A

Sadržava objekte navedene u programu tablicama od 1-4 u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2014. godini od:

|  | UKUPNA VRIJEDNOST | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | javne površine | 3.770.000 | 2.145.000 | 1.700.000 | 2.120.000,00 | +420.000 |
| 2. | nerazvrstane ceste | 11.105.000 | 1.555.000 | 2.710.000 | 2.405.000,00 | -305.000 |
| 3. | groblja | 437.000 | 395.000 | 280.000 | 289.000,00 | +9.000 |
| 4. | javna rasvjeta | 3.140.000 | 445.000 | 330.000 | 180.000,00 | -150.000 |

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine A predviđeni su izvori financiranja:

- komunalni doprinos

- proračun Grada

- naknada za koncesiju

- drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom

- JAVNE POVRŠINE

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | REKONSTRUKCIJA - OBNOVA SPORTSKOG PARKA "MLADOST" PRELOG | 1.900.000 | 800.000 | 800.000 | 1.350.000 | 550.000 |
|  | 2. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U DRAVSKOJ ULICI U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 88.000 | 3.000 |
|  | 3. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U UL. MATIJE GUPCA U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 88.000 | 3.000 |
|  | 4. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U ULICI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 88.000 | 3.000 |
|  | 5. | GRADSKI PARK JUG PRELOG | 160.000 | 100.000 | 10.000 | 2.000 | -8.000 |
|  | 6. | REKONSTRUKCIJA STAZE ISPRED CRKVE U PRELOGU | 85.000 | 85.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
|  | 7. | UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 0 | -100.000 |
|  | 8. | IZGRADNJA I UREĐENJE BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - DONJA DUBRAVA SA ODMORIŠTEM U OPOROVCU | 250.000 | 250.000 | 50.000 | 0 | -50.000 |
|  | 9. | URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA | 100.000 | 100.000 | 55.000 | 11.000 | -44.000 |
|  | 10. | TENIS CENTAR PRELOG | 30.000 | 0 | 30.000 | 27.000 | -3.000 |
| DRAŠKOVEC | 11. | SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 1.500 | -18.500 |
| OPOROVEC | 12. | PARK SV. NIKOLE U OPOROVCU | 80.000 | 0 | 80.000 | 185.000 | 105.000 |
|  | 13. | SPORTSKI PARK OPOROVEC | 150.000 | 100.000 | 10.000 | 16.500 | 6.500 |
| CIRKOVLJAN | 14. | UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN | 85.000 | 85.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
|  | 15. | OGRADA U ULICI ZDENCI U CIRKOVLJANU | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | -20.000 |
|  | 16. | SPORTSKI PARK CIRKOVLJAN | 30.000 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| ČEHOVEC | 17. | SPORTSKI PARK ČEHOVEC | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 35.000 | -15.000 |
| ČUKOVEC | 18. | SPORTSKI PARK ČUKOVEC | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 |
| OTOK | 19. | SPORTSKI PARK OTOK | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | -10.000 |
|  |  | UKUPNO: | 3.770.000 | 2.145.000 | 1.700.000 | 2.120.000 | 420.000 |

RAZDJEL PO MO ZA STAVKU 9. STAVKE RADOVA 1. JAVNE POVRŠINE

URBANA OPREMA – DJEČJAIGRALIŠTA

| MO | PLAN 2014. | I. ID PLANA 2014. | II. ID PLANA 2014. | povećanje / smanjenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 40.000 | 25.000 | 11.000 | -14.000 |
| ČEHOVEC | 10.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| OTOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRKOVLJAN | 10.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| DRAŠKOVEC | 20.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| OPOROVEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMUŠEVEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČUKOVEC | 20.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
|  | 100.000 | 55.000,00 | 11.000,00 | -44.000 |

2. NERAZVRSTANE CESTE

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA) | 500.000 | 200.000 | 550.000 | 455.000 | -95.000 |
|  | 2. | PROMETNICE - NOVI JUG PRELOG - NASTAVAK | 4.000.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | -100.000 |
|  | 3. | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ULICA KONOPLJIŠĆE I PRVOMAJSKA U PRELOGU | 1.250.000 | 550.000 | 1.200.000 | 1.395.000 | 195.000 |
|  | 4. | REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE ULICE U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
|  | 5. | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU | 1.100.000 | 90.000 | 25.000 | 10.000 | -15.000 |
|  | 6. | PROMETNICE – JUGOISTOČNIDIO PRELOGA | 2.000.000 | 85.000 | 85.000 | 35.000 | -50.000 |
|  | 7. | PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE INDUSTRIJSKE ZONE „ISTOK“ - NASTAVAK | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
|  | 8. | REKONSTRUKCIJA DIJELA SAJMIŠNE ULICE U PRELOGU | 150.000 | 0 | 150.000 | 175.000 | 25.000 |
|  | 9. | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - DONJI KRALJEVEC) | 680.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | -200.000 |
|  | 10. | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD ROTOR RASKRŠĆA DO POLICIJSKE POSTAJE PRELOG | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČEHOVEC | 11. | PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE KROZ NASELJE ČEHOVEC | 200.000 | 85.000 | 55.000 | 0 | -55.000 |
|  | 12. | PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU | 1.000.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
|  |  | UKUPNO: | 11.105.000 | 1.555.000 | 2.710.000 | 2.405.000 | -305.000 |

3. GROBLJA

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | GROBLJE PRELOG - UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA | 100.000 | 85.000 | 140.000 | 205.000 | +65.000 |
|  | 2. | VODOVODNA INSTALACIJA NA GROBLJU U PRELOGU | 85.000 | 70.000 | 20.000 | 13.000 | -7.000 |
|  | 3. | JAVNA RASVJETA GROBLJA U PRELOGU | 85.000 | 85.000 | 35.000 | 34.000 | -1.000 |
|  | 4. | GROBNA KUĆA U PRELOGU (zemljište) | 155.000 | 155.000 | 85.000 | 25.000 | -60.000 |
| DRAŠKOVEC | 5. | SPOMENICI (POVIJESNI, KULTURNI I SL.) | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | +12.000 |
|  |  | UKUPNO: | 437.000 | 395.000 | 280.000 | 289.000 | +9.000 |

- JAVNA RASVJETA

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG | 200.000 | 85.000 | 35.000 | 0 | -35.000 |
|  | 2. | JAVNA RASVJETA UZ DRŽAVNU CESTU D20 PRELOG - CIRKOVLJAN | 260.000 | 100.000 | 120.000 | 115.000 | -5.000 |
|  | 3. | JAVNA RASVJETA U PARKU TRGA SLOBODE U PRELOGU | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| CIRKOVLJAN | 4. | DOPUNA ULIČNE RASVJETE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU | 70.000 | 70.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
|  | 5. | ENERGETSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
|  | 6. | PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA | 2.500.000 | 100.000 | 100.000 | 16.000 | -84.000 |
| OTOK | 7. | JAVNA RASVJETA OTOK | 20.000 | 0 | 20.000 | 9.000 | -11.000 |
|  |  | UKUPNO: | 3.140.000 | 445.000 | 330.000 | 180.000 | -150.000 |

Skupina B

Sadržava objekte u Programu u tablicama 5. i 6., u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2014. godini od:

|  |  | UKUPNA VRIJEDNOST | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | javne zgrade, sakralni objekti, objekti za zaštitu okoliša | 7.755.000 | 380.000 | 3.820.000 | 2.359.000 | -1.461.000 |
| 6. | prostorni planovi, projekti, parcelacije | 592.000 | 372.000 | 357.000 | 215.000 | -142.000 |

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine B predviđaju se izvori financiranja:

- proračun Grada Preloga

- naknade za koncesiju

- drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom

- JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | DOGRADNJA PROSTORA OŠ PRELOG | 50.000 | 50.000 | 90.000 | 95.000 | 5.000 |
|  | 2. | SANACIJA ZGRADE U SPORTSKOM PARKU "MLADOST" PRELOG | 130.000 | 0 | 130.000 | 231.000 | 101.000 |
|  | 3. | KOMPOSTANA PRELOG | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 1.700.000 | -1.600.000 |
| ČUKOVEC | 4. | REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 252.000 | 52.000 |
| ČEHOVEC | 5. | ZGRADA STARI MLIN U ČEHOVCU | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 3.000 |
| OPOROVEC | 6. | DOM KULTURE U OPOROVCU | 85.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| OTOK | 7. | DOM KULTURE OTOK - NADSTREŠNICA | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| CIRKOVLJAN | 8. | UREĐENJE ZGRADE U CIRKOVLJANU (BIVŠI "PZ") | 20.000 | 0 | 20.000 | 18.000 | -2.000 |
|  |  | UKUPNO: | 4.255.000 | 380.000 | 3.820.000 | 2.359.000 | -1.461.000 |

- PLANOVI, PROJEKTI, PARCELACIJE

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA INDUSTRIJSKE ZONE "ISTOK" U PRELOGU | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 | -9.000 |
|  | 2. | DETALJNI PLAN UREĐENJA SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG | 185.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 |
|  | 3. | V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 1.000 | -81.000 |
|  | 4. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA GRADSKI TRG - CENTAR | 150.000 | 50.000 | 30.000 | 0 | -30.000 |
|  | 5. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA PRELOG | 130.000 | 100.000 | 110.000 | 97.000 | -13.000 |
|  | 6. | IV. IZMJENE I DOPUNE DPU GOSPODARSKE ZONE PRELOG - "SJEVER" | 10.000 | 0 | 10.000 | 11.000 | 1.000 |
| DRAŠKOVEC | 7. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NADSTREŠNICU GROBNE KUĆE U DRAŠKOVCU | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
|  |  | UKUPNO: | 592.000 | 372.000 | 357.000 | 215.000 | -142.000 |

R E K A P I T U L A C I J A

| R.B. | PROGRAM GRADNJE | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 3.770.000 | 2.145.000 | 1.700.000 | 2.120.000,00 | 420.000 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 11.105.000 | 1.555.000 | 2.710.000 | 2.405.000,00 | -305.000 |
| 3. | GROBLJA | 437.000 | 395.000 | 280.000 | 289.000,00 | 9.000 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 3.140.000 | 445.000 | 330.000 | 180.000,00 | -150.000 |
| 5. | JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 4.255.000 | 380.000 | 3.820.000 | 2.359.000,00 | -1.461.000 |
| 6. | PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE | 592.000 | 372.000 | 357.000 | 215.000,00 | -142.000 |
|  | SVEUKUPNO: | 23.299.000 | 5.292.000 | 9.197.000 | 7.568.000,00 | -1.629.000 |

Članak 2.

Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: ___________					                                                                                PREDSJEDNIK:

URBROJ: 2109/14-01-14-___

PRELOG, _______.2014. godine 			                                                                             Goran Gotal, dipl.iur.

O B R A Z L O Ž E N J E

U okviru Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini došlo je do određenih promjena za određene radove, dok je kod ostalih radova izvršeno usklađenje sa stvarno izvedenim stanjem i potrebama.

JAVNE POVRŠINE

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja sredstava za projekte koji su kandidirani prema Ministarstvu turizma, a za koje se očekuju sredstava (Gradski park „Jug“ Prelog, Uređenje sportsko rekreacione zone „Marina“ Prelog, Izgradnja i uređenje biciklističke staze Prelog-Donja Dubrava sa odmorištem u Oporovcu). Smanjenje se odnosi i na urbanu opremu po pojedinim MO.

Povećanje u okviru ovog programa odnosi se na izvedene radove na uređenju parka Sv. Nikole u Oporovcu, te izvedene radove na uređenju objekta Sportskog parka u Cirkovljanu.

NERAZVRSTANE CESTE

U okviru ovog programa povećanje planiranih sredstava odnosi se na radove na izgradnji nerazvrstanih cesta po zonama te rekonstrukciji i sanaciji pojedinih ulica (radovi na rekonstrukciji ulice Konopljišće i Prvomajske ulice te dijelu Sajmišne ulice).

Smanjenje se odnosi na radove na rekonstrukciji i uređenju ulice Kralja Petra Krešimira IV u Prelogu te na prometnice i pješačko-biciklističke staze u naselju Čehovec iz razloga što je u tijeku izrada projektno tehničke dokumentacije te ishođenje akta za gradnju, nakon čega će se krenuti sa provedbom postupka javne nabave i izvođenjem radova.Također, do smanjenja je došlo i kod radova na području obuhvat DPU i ID DPU Jug u Prelogu iz razloga što je smanjena izgradnja u zoni, te je samim time smanjen prihod putem komunalnog doprinosa.

Do smanjenja je došlo i u stavci „sufinanciranje izgradnje pješačko biciklističke staze Prelog – Donji Kraljevec“ iz razloga što su radovi započeli tek početkom prosinca 2014.g.

GROBLJA

U okviru ovog programa došlo je do povećanja troškova za završene radove na uređenju pješačkih staza na groblju u Prelogu.

Smanjenje se odnosi na radove na izvedbi vodovodne instalacije (nije se krenulo u nabavu fontana) te radove na izvedbi javne rasvjete na groblju u Prelogu (završena ranije).

U okviru ovog programa predviđeno je smanjenje sredstava za izradu projektno tehničke dokumentacije za grobnu kuću u Prelogu iz razloga što će se sa projektiranjem započeti po provedbi postupka javne nabave.

JAVNA RASVJETA

U okviru ovog programa došlo je do smanjenja predviđenih sredstava za radove na izvedbi javne rasvjete u dijelu područja novi Jug Prelog (obuhvat područja ID DPU Jug) iz razloga što je smanjena izgradnja u zoni, te je samim time smanjen prihod putem komunalnog doprinosa.

Također smanjenje se odnosi i na radove na izvedbi rasvjete u parku na Trgu Slobode, te radove na produžetku javne rasvjete ulice Zdenci u Cirkovljanu do sportskog parka (uz LC20040). Spomenuti radovi izvest će se 2015. godine.

U ostalim stavkama izvršeno je usklađenje sa iznosom stvarno izvedenih radova.

U dijelu programa JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA najznačajnija promjena je u vidu povećanja planiranih sredstava za novu investiciju, sanacija zgrade u sportskom parku „Mladost“ u Prelogu. Također do povećanja sredstava je došlo i kod stavke „rekonstrukcija doma kulture u Čukovcu“ iz razloga usklađenja sa vrijednošću stvarno izvedenih radova I. faze uređenja Doma.

Smanjenje se odnosi na investiciju dogradnja OŠ Prelog iz razloga usklađenja sa cijenom izrade projektno tehničke dokumentacije. Također, do smanjenja je došlo i kod investicije „kompostana Prelog“, čije financiranje u iznosu od 80% predviđenih sredstava financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sa investicijom se krenulo 30 dana kasnije od planiranog roka.

Do smanjenja je došlo i kod investicije – izvedba nadstrešnice Doma kulture u Otoku iz razloga neosiguravanja sredstava, a realizacija je predviđena planom i proračunom za 2015. godinu.

Do smanjenja u okviru ovog programa IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE došlo je iz razloga usklađenja sa vrijednošću izrađene prostorno planske dokumentacije.

Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini stupa na snagu u kraćem roku od 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije. Odluka treba stupiti na snagu do kraja ove godine kako bi se ove II. izmjene i dopune mogle odnositi na važeći Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Preloga da prihvati ovaj prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA:

Željko Poredoš, mag. ing. traff., v.r.